| Tên Sinh Viên | Nguyễn Hoàng Việt |
| --- | --- |
| MSSV |  |
| Lớp |  |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý dự án |
| Ngày nộp |  |

Project Agile (Ứng dụng quản lý dự án)

Sprint goal: “Hoàn thiện nền tảng quản lý dự án cơ bản, cho phép người dùng tạo dự án, quản lý công việc và theo dõi tiến độ”

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

## PM-01 – Tạo dự án mới

Sprint Goal:
Hoàn thiện chức năng tạo mới dự án giúp người dùng khởi tạo thông tin ban đầu (tên, thời gian thực hiện) và xem được danh sách dự án đang có.

## PM-02 – Tạo & quản lý Task

Sprint Goal:
Xây dựng hệ thống tạo task đầy đủ (tên, mô tả, deadline, người được giao) và quản lý chúng trên danh sách, phục vụ quy trình làm việc cơ bản.

## PM-03 – Board Kanban

Sprint Goal:
Hoàn thiện bộ Kanban 3 cột To Do – In Progress – Done, cho phép kéo-thả task để thay đổi trạng thái, giúp nhóm theo dõi tiến độ trực quan.

## PM-04 – Dashboard tiến độ

Sprint Goal:
Xây dựng Dashboard phản ánh tiến độ thực tế của dự án, gồm số liệu task theo trạng thái và % hoàn thành, hỗ trợ người quản lý ra quyết định nhanh.

## PM-05 – Notification

Sprint Goal:
Tạo hệ thống thông báo realtime khi người dùng được giao task và quản lý danh sách thông báo, đảm bảo người dùng không bỏ lỡ nhiệm vụ mới.

## PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task

Sprint Goal:
Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin task và xóa task an toàn (có xác nhận), đảm bảo dữ liệu luôn đúng và dễ quản lý.

## PM-07 – Thành viên & Vai trò

Sprint Goal:
Hoàn thiện tính năng quản lý thành viên và phân quyền (Viewer/Editor/Admin), đảm bảo mỗi người dùng có đúng quyền hạn theo vai trò.

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là người dùng, tôi muốn tạo dự án mới | Cho phép nhập tên dự án, mô tả và ngày bắt đầu/kết thúc để bắt đầu quản lý công việc | 5 | Cao |
| 2 | Là người dùng, tôi muốn tạo và quản lý công việc | Tạo task, gán người thực hiện, đặt deadline, đổi trạng thái để theo dõi tiến độ | 8 | Cao |
| 3 | Là người dùng, tôi muốn xem và thao tác trên bảng Kanban | Hiển thị task theo 3 cột To Do – In Progress – Done và kéo thả để thay đổi trạng thái | 8 | Cao |
| 4 | Là người quản lý, tôi muốn xem tổng quan tiến độ dự án | Có dashboard thể hiện số lượng task theo trạng thái và phần trăm hoàn thành | 5 | Trung bình |
| 5 | Là người dùng, tôi muốn được thông báo khi task được giao cho tôi | Gửi thông báo trong hệ thống để không bỏ lỡ nhiệm vụ | 3 | Trung bình |
| 6 | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa hoặc xóa task | Cho phép cập nhật thông tin hoặc xóa task không còn cần thiết | 5 | Thấp |
| 7 | Là người quản lý, tôi muốn xem danh sách thành viên và vai trò trong dự án | Quản lý quyền hạn và phân vai (Viewer/Editor/Admin). | 5 | Thấp |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

## PM-01 – Tạo dự án mới

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PM-01 – Tạo dự án mới | Điều kiện 1: Người dùng phải nhập tên dự án, nếu để trống hệ thống báo lỗi. |
|  | Điều kiện 2: Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc. |
|  | Điều kiện 3: Khi tạo thành công, dự án xuất hiện trong danh sách dự án. |

## PM-02 – Tạo & quản lý Task

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PM-02 – Tạo & quản lý Task | Điều kiện 1: Task phải có tên, deadline, trạng thái mặc định “To Do”. |
|  | Điều kiện 2: Có thể gán task cho thành viên hoặc để “Unassigned”. |
|  | Điều kiện 3: Task được hiển thị trong danh sách hoặc board ngay sau khi lưu. |

## PM-03 – Board Kanban

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PM-03 – Board Kanban | Điều kiện 1: Task hiển thị đúng trạng thái trong 3 cột. |
|  | Điều kiện 2: Người dùng có thể kéo thả task để thay đổi trạng thái. |
|  | Điều kiện 3: Trạng thái mới được lưu và giữ nguyên sau khi refresh. |

## PM-04 – Dashboard tiến độ

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PM-04 – Dashboard tiến độ | Điều kiện 1: Hiển thị số lượng task theo từng trạng thái. |
|  | Điều kiện 2: Tính % hoàn thành theo công thức chuẩn. |
|  | Điều kiện 3: Dashboard cập nhật khi task thay đổi trạng thái |

## PM-05 – Thông báo nhận Task

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PM-05 – Notification | Điều kiện 1: Khi được giao task, hệ thống tạo thông báo mới. |
|  | Điều kiện 2: Notification hiển thị tên task, dự án, người giao. |
|  | Điều kiện 3: Cho phép đánh dấu thông báo là đã đọc. |

## PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PM-06 – Edit/Delete Task | Điều kiện 1: Có thể chỉnh sửa tên, deadline, người được giao, mô tả. |
|  | Điều kiện 2: Dữ liệu cập nhật hiển thị ngay sau khi lưu. |
|  | Điều kiện 3: Xóa task yêu cầu xác nhận và biến mất hoàn toàn. |

## PM-07 – Thành viên & Vai trò

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PM-07 – Thành viên & vai trò | Điều kiện 1: Hiển thị danh sách: tên, email, vai trò. |
|  | Điều kiện 2: Có thể thay đổi vai trò (Viewer/Editor/Admin). |
|  | Điều kiện 3: Người không có quyền quản lý không thể chỉnh sửa vai trò. |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Definition of Done |
| --- | --- |
| 1 | Backlog của User Story phải hoàn chỉnh và rõ ràng. |
| 2 | Tất cả Acceptance Criteria được đáp ứng đầy đủ. |
| 3 | Chức năng đã được phát triển hoàn tất và không còn lỗi |
| 4 | Code đã được review bởi ít nhất một thành viên trong nhóm. |
| 5 | Đã thực hiện kiểm thử và không còn lỗi mức độ Critical/High. |
| 6 | UI/UX hiển thị đúng theo thiết kế, không lỗi giao diện. |
| 7 | Chức năng mới không ảnh hưởng hoặc phá vỡ phần còn lại của hệ thống. |
| 8 | Đã cập nhật tài liệu liên quan (API, hướng dẫn sử dụng, mô tả chức năng…) |
| 9 | Build thành công và được lên môi trường kiểm thử |
| 10 | PO đã kiểm tra và chấp thuận User Story |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| PM-01 – Tạo dự án mới | 5 | Chức năng trung bình: form nhập + validate + lưu dữ liệu + hiển thị danh sách. Độ phức tạp vừa |
| PM-02 – Tạo và quản lý Task | 8 | Nhiều bước hơn: tạo, chỉnh sửa, gán người, deadline, hiển thị trên danh sách. Nhiều logic hơn PM-01. |
| PM-03 – Board Kanban | 8 | Cần kéo-thả, cập nhật trạng thái theo realtime, lưu trạng thái. Phức tạp về UI + xử lý logic. |
| PM-04 – Dashboard tiến độ | 5 | Tính toán số liệu từ task + vẽ biểu đồ/hiển thị tổng quan. Mức độ trung bình. |
| PM-05 – Thông báo khi được giao task | 3 | Chức năng đơn giản: tạo thông báo+ hiển thị + đánh dấu đã đọc. |
| PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task | 5 | Độ phức tạp trung bình: form edit, validate, xử lý ràng buộc khi xóa |
| PM-07 – Thành viên và Vai trò | 5 | Một số thao tác CRUD, thay đổi quyền, nhưng không quá nhiều logic |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

# PM-01 – Tạo dự án mới

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | Task 1 | Dev | Tạo giao diện form nhập thông tin dự án (tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc). |
|  | Task 2 | Dev | Xử lý validate dữ liệu và lưu dự án vào hệ thống. |
|  | Task 3 | Dev | Hiển thị danh sách dự án sau khi tạo thành công. |
|  | Task 4 | Tester | Kiểm thử chức năng tạo dự án & validate dữ liệu. |

# PM-02 – Tạo & quản lý Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-02 | Task 1 | Dev | Tạo giao diện form tạo task: tên, mô tả, deadline, người được giao. |
|  | Task 2 | Dev | Lưu task vào hệ thống với trạng thái mặc định “To Do”. |
|  | Task 3 | Dev | Hiển thị task trên danh sách/board. |
|  | Task 4 | Tester | Kiểm thử tạo task, chỉnh sửa, gán người thực hiện. |

# PM-03 – Board Kanban

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-03 | Task 1 | Dev | Tạo giao diện 3 cột: To Do – In Progress – Done |
|  | Task 2 | Dev | Thêm chức năng drag & drop để đổi trạng thái task. |
|  | Task 3 | Dev | Lưu trạng thái mới khi kéo thả. |
|  | Task 4 | Tester | Kiểm thử kéo-thả, hiển thị đúng cột & lưu trạng thái |

# PM-04 – Dashboard tiến độ

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-04 | Task 1 | Dev | Thu thập dữ liệu task theo trạng thái. |
|  | Task 2 | Dev | Tính phần trăm hoàn thành |
|  | Task 3 | Dev | Hiển thị số liệu dưới dạng biểu đồ hoặc thẻ thống kê |
|  | Task 4 | Tester | Kiểm thử độ chính xác số liệu hiển thị. |

# PM-05 – Notification

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-05 | Task 1 | Dev | Tạo hệ thống thông báo khi user được giao task. |
|  | Task 2 | Dev | Hiển thị danh sách thông báo. |
|  | Task 3 | Dev | Thêm chức năng đánh dấu thông báo là đã đọc. |
|  | Task 4 | Tester | Kiểm thử tạo thông báo và trạng thái “đã đọc”. |

# PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-06 | Task 1 | Dev | Tạo giao diện form chỉnh sửa task. |
|  | Task 2 | Dev | Xử lý cập nhật dữ liệu task. |
|  | Task 3 | Dev | Xây dựng chức năng xóa task + xác nhận trước khi xóa. |
|  | Task 4 | Tester | Kiểm thử edit và delete task. |

# PM-07 – Thành viên & Vai trò

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-07 | Task 1 | Dev | Hiển thị danh sách thành viên (tên, email, vai trò). |
|  | Task 2 | Dev | Chức năng thay đổi vai trò (Viewer/Editor/Admin). |
|  | Task 3 | Dev | Kiểm tra phân quyền hiển thị theo vai trò. |
|  | Task 4 | Tester | Kiểm thử phân quyền và thay đổi vai trò. |

2.2 Kanban Board

| User Story | To Do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 – Tạo dự án | X |  |  |  |  |
| PM-02 – Quản lý backlog (tạo/sửa/xóa User Story) | X |  |  |  |  |
| PM-03 – Gán công việc & thành viên | X |  |  |  |  |
| PM-04 – Theo dõi tiến độ bằng Kanban Board | X |  |  |  |  |
| PM-05 – Ghi log hoạt động | X |  |  |  |  |
| PM-06 – Gửi thông báo khi có thay đổi | X |  |  |  |  |
| PM-07 – Báo cáo tiến độ Sprint | X |  |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích Rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PM-01 – Tạo dự án mới | Trung bình | Dù là chức năng cơ bản, nếu không kiểm tra chặt chẽ validation ngày bắt đầu/kết thúc hoặc xử lý lỗi khi lưu trữ, có thể gây mất dữ liệu hoặc lỗi hệ thống. |
| PM-02 – Tạo và quản lý Task | Trung bình | Task có nhiều thuộc tính. Rủi ro phát sinh khi gán người thực hiện không tồn tại hoặc lỗi khi đồng bộ trạng thái (ví dụ: tạo task thành công nhưng không hiển thị ngay trên board) |
| PM-03 – Board Kanban | Cao | Chức năng này yêu cầu sự phức tạp về Front-end UI/UX (đảm bảo trải nghiệm kéo thả mượt mà) và Back-end logic (cập nhật trạng thái chính xác và đồng thời cho nhiều người dùng). |
| PM-04 – Dashboard tiến độ | Trung bình | Tính toán % hoàn thành có thể sai nếu công thức không chuẩn hoặc dữ liệu Task bị lỗi. Hiệu suất giảm khi phải truy vấn và xử lý một lượng lớn dữ liệu để vẽ biểu đồ. |
| PM-05 – Thông báo nhận Task | Thấp | Chức năng đơn giản. Rủi ro chính là thông báo không được kích hoạt khi Task được gán hoặc bị gửi trùng lặp. Cần đảm bảo cơ chế đánh dấu đã đọc hoạt động chính xác. |
| PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task | Trung bình | Xóa Task có thể phá vỡ các ràng buộc khóa ngoại nếu Task đang được tham chiếu bởi Notification hoặc Log. Chức năng chỉnh sửa cần kiểm tra lại các validation như PM-02 |
| PM-07 – Thành viên và Vai trò | Cao | Đây là tính năng nhạy cảm. Rủi ro cao nhất là lỗi phân quyền khiến người không có quyền (Viewer/Editor) vẫn có thể thay đổi vai trò |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do (Dựa trên Mục tiêu Sprint) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 – Tạo dự án mới | X |  |  |  | MUST vì là nền tảng cơ bản: cho phép người dùng tạo dự án. Nếu không có, không thể quản lý công việc. |
| PM-02 – Tạo và quản lý Task | X |  |  |  | MUST vì là tính năng cốt lõi: quản lý công việc. Đây là mục đích chính của ứng dụng. |
| PM-03 – Board Kanban | X |  |  |  | MUST vì là cơ chế chính để theo dõi tiến độ và thay đổi trạng thái công việc (To Do – In Progress – Done). |
| PM-04 – Dashboard tiến độ |  | X |  |  | SHOULD vì nó giúp theo dõi tiến độ nhưng nền tảng vẫn hoạt động mà không cần dashboard ngay lập tức. |
| PM-05 – Thông báo nhận Task |  | X |  |  | SHOULD vì cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp không bỏ lỡ nhiệm vụ. Tính năng quan trọng nhưng không ngăn cản việc quản lý dự án cơ bản |
| PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task |  | X |  |  | SHOULD vì cần thiết cho việc quản lý Task hoàn chỉnh (cập nhật thông tin sai hoặc xóa Task không cần thiết), nhưng không phải là ưu tiên cao nhất so với tạo Task. |
| PM-07 – Thành viên và Vai trò |  | X |  |  | SHOULD vì cần thiết cho việc quản lý phân công và quyền hạn trong một dự án thực tế, nhưng có thể trì hoãn việc thay đổi vai trò phức tạp nếu cần |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

### PM-01 – Tạo dự án mới

| Task | Mô tả cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Task 1: Tạo giao diện form | Dev tạo giao diện form với các trường: Tên dự án (bắt buộc), Mô tả, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc. Thêm nút "Tạo dự án". |
| Task 2: Xử lý validate & lưu | Khi user bấm "Tạo dự án", hệ thống kiểm tra: Tên không trống, Ngày bắt đầu $\le$ Ngày kết thúc. Nếu hợp lệ, lưu dữ liệu vào DB và trả về thông báo thành công. |
| Task 3: Hiển thị danh sách | Sau khi lưu, hệ thống truy vấn và hiển thị dự án mới trong danh sách/bảng tổng quan dự án. |
| Task 4: Kiểm thử | Tester thực hiện kiểm thử: Bỏ trống tên (kiểm tra lỗi), Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc (kiểm tra lỗi), nhập dữ liệu hợp lệ (kiểm tra lưu DB và hiển thị). |

### PM-02 – Tạo & quản lý Task

| Task | Mô tả cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Task 1: Tạo giao diện form | Dev tạo form cho Task: Tên task (bắt buộc), Mô tả, Deadline, và trường Người được giao (dạng dropdown/selector thành viên dự án). |
| Task 2: Lưu task vào hệ thống | Khi lưu, task được gán ID dự án hiện tại, người được giao, và mặc định trạng thái là "To Do". Lưu vào DB. |
| Task 3: Hiển thị task | Sau khi lưu, task mới được hiển thị ngay lập tức trong cột "To Do" trên Board Kanban (PM-03) và/hoặc danh sách Task. |
| Task 4: Kiểm thử | Tester kiểm thử: Tạo task với/không gán người (kiểm tra lưu), kiểm tra deadline. Xác nhận task hiển thị đúng cột "To Do". |

### PM-03 – Board Kanban

| Task | Mô tả cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Task 1: Tạo giao diện 3 cột | Dev xây dựng giao diện hiển thị 3 cột: To Do, In Progress, và Done. Task (từ PM-02) được tải và hiển thị trong cột tương ứng với trạng thái hiện tại. |
| Task 2: Chức năng Drag & Drop | Dev triển khai tính năng kéo thả (Drag & Drop). Khi user kéo một task và thả vào cột mới, Front-end tạm thời thay đổi vị trí. |
| Task 3: Lưu trạng thái mới | Khi task được thả vào cột mới, hệ thống gửi API request lên Back-end để cập nhật trường status (To Do/In Progress/Done) của task trong DB. |
| Task 4: Kiểm thử | Tester kiểm thử: Kéo task từ To Do $\to$ Done $\to$ In Progress (kiểm tra thay đổi status). Refresh trang (F5) để kiểm tra trạng thái mới có được lưu vĩnh viễn không (AC 3). |

### PM-04 – Dashboard tiến độ

| Task | Mô tả cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Task 1: Thu thập dữ liệu | Back-end tạo API endpoint để truy vấn và trả về số lượng Task theo từng trạng thái (To Do, In Progress, Done) cho một dự án. |
| Task 2: Tính phần trăm hoàn thành | Áp dụng công thức: Phần trăm Hoàn thành = $\frac{\text{Số lượng Task Done}}{\text{Tổng số Task}} \times 100\%$. Tính toán này được thực hiện ở Back-end hoặc Front-end. |
| Task 3: Hiển thị số liệu | Front-end sử dụng dữ liệu từ API để hiển thị thẻ thống kê (tổng số, Done, In Progress) và vẽ biểu đồ |
| Task 4: Kiểm thử | Tester tạo thêm/xóa/chuyển trạng thái Task (PM-02, PM-03) và kiểm tra Dashboard có cập nhật ngay và số liệu (đặc biệt là % hoàn thành) có chính xác không |

### PM-05 – Notification khi được giao task

| Task | Mô tả cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Task 1: Tạo hệ thống thông báo | Dev xây dựng logic: Bất cứ khi nào Task được gán/chỉnh sửa người được giao (PM-02, PM-06), hệ thống sẽ tạo một bản ghi Notification mới trong DB. |
| Task 2: Hiển thị danh sách | Tạo giao diện cho trung tâm thông báo, hiển thị danh sách các thông báo (AC 2: Tên Task, Dự án, Người giao) |
| Task 3: Đánh dấu đã đọc | Thêm API và logic để người dùng có thể bấm vào thông báo hoặc nút "Đánh dấu đã đọc" để cập nhật trạng thái is_read = True trong DB |
| Task 4: Kiểm thử | Tester: Gán Task A cho User B. Kiểm tra User B nhận được thông báo không. Đánh dấu đã đọc và kiểm tra trạng thái. |

### PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task

| Task | Mô tả cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Task 1: Tạo giao diện form chỉnh sửa | Khi user chọn Edit Task, hiển thị lại form Task (giống PM-02 Task 1) nhưng điền sẵn dữ liệu hiện tại của Task đó. |
| Task 2: Xử lý cập nhật dữ liệu | Khi user lưu, hệ thống chạy validation và cập nhật các trường (tên, deadline, người được giao, mô tả) của Task hiện tại trong DB. Dữ liệu mới phải hiển thị ngay trên Kanban/Danh sách. |
| Task 3: Chức năng xóa task | Thêm nút Delete. Khi bấm, hiển thị hộp thoại xác nhận ("Bạn có chắc chắn muốn xóa?"). Nếu xác nhận, gửi API request để xóa Task khỏi DB. |
| Task 4: Kiểm thử | Tester kiểm thử: Chỉnh sửa tên/deadline (kiểm tra cập nhật ngay). Xóa một Task và kiểm tra nó biến mất vĩnh viễn. |

### PM-07 – Thành viên và Vai trò

| Task | Mô tả cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Task 1: Hiển thị danh sách | Dev tạo trang/modal hiển thị danh sách thành viên (tên, email) thuộc dự án đó cùng với vai trò hiện tại của họ (Viewer/Editor/Admin). |
| Task 2: Chức năng thay đổi vai trò | Thêm dropdown bên cạnh tên thành viên. Khi Admin thay đổi vai trò, gửi API request lên Back-end để cập nhật quyền của thành viên đó. |
| Task 3: Kiểm tra phân quyền | Back-end phải kiểm tra quyền của user đang thao tác (chỉ Admin mới được thay đổi vai trò) trước khi cho phép lưu |
| Task 4: Kiểm thử | Tester kiểm thử: User A (Admin) thay đổi quyền của User B. User B thử truy cập vào chức năng Admin (kiểm tra lỗi từ chối). User B (Viewer) thử thay đổi quyền của chính mình |

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Daily Scrum Log

## PM-01 – Tạo dự án mới

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-01-T1 | Tạo khung UI form dự án | Hoàn thiện giao diện + style | Không |
| PM-01-T2 | Viết hàm validate | Kết nối API & lưu dữ liệu | Chưa có API từ backend |
| PM-01-T3 | Tạo layout danh sách dự án | Đổ dữ liệu sau khi tạo | Dữ liệu trả về chưa thống nhất |
| PM-01-T4 | Chuẩn bị test case | Test chức năng tạo dự án | Chưa có bản build ổn định |

## PM-02 – Tạo & quản lý Task

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-02-T1 | Tạo giao diện form | Hoàn thiện trường deadline + assign | UI quá nhiều field cần tối ưu |
| PM-02-T2 | Thiết kế API lưu task | Lưu task vào hệ thống | Backend xử lý chậm |
| PM-02-T3 | Tạo layout danh sách task | Dữ liệu vào Kanban | Chưa có realtime update |
| PM-02-T4 | Test tạo/chỉnh sửa task | Test chức năng assign | Bug validate deadline sai |

## PM-03 – Board Kanban

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-03-T1 | Tạo 3 cột To Do – In Progress – Done | Tinh chỉnh UI | Không |
| PM-03-T2 | Tạo chức năng drag & drop | Fix bug kéo sai cột | Không |
| PM-03-T3 | Tạo API cập nhật trạng thái | Lưu trạng thái khi kéo | Không |
| PM-03-T4 | Test kéo-thả | Báo cáo bug và retest | Task tự nhảy cột sau reload |

## PM-04 – Dashboard tiến độ

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-04-T1 | Thu thập dữ liệu task | Tối ưu dữ liệu trả về | API chậm |
| PM-04-T2 | Viết công thức tính % | Test dữ liệu thực tế | Nhiều trạng thái dễ sai số |
| PM-04-T3 | Phác UI biểu đồ | Hiển thị chart | Chưa chọn được loại chart |
| PM-04-T4 | Viết test case | Test chart, số liệu | Sai số khi task chuyển trạng thái liên tục |

## PM-05 – Notification

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-05-T1 | Tạo API thông báo | Gửi thông báo khi assign task | Delay 2–3s khi gửi |
| PM-05-T2 | Tạo UI danh sách thông báo | Tối ưu UI, phân trang | Quá nhiều thông báo gây lag |
| PM-05-T3 | Tạo chức năng đánh dấu đã đọc | Lưu trạng thái read | Chưa đồng bộ realtime |
| PM-05-T4 | Test tạo + đọc thông báo | Retest trên nhiều user | Không nhận thông báo trên User B |

## PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-06-T1 | Tạo UI form edit task | Hoàn thiện validate | UI chưa đồng nhất |
| PM-06-T2 | Hoàn thiện API update | Test update với nhiều case | Lỗi không cập nhật người được giao |
| PM-06-T3 | Xây dựng chức năng xóa | Thêm popup xác nhận | Task liên quan sub-task chưa xử lý |
| PM-06-T4 | Test edit & delete | Ghi lại lỗi, retest | Backend trả mã lỗi không rõ ràng |

## PM-07 – Thành viên & Vai trò

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-07-T1 | Tạo UI danh sách thành viên | Tinh chỉnh UI | Dữ liệu trả về chưa đủ trường |
| PM-07-T2 | Code đổi vai trò | Hoàn thiện phân quyền Admin | Nhiều vai trò → nhiều case xử lý |
| PM-07-T3 | Kiểm tra quyền hiển thị | Tối ưu giao diện theo quyền | Quyền Editor chưa phân biệt rõ |
| PM-07-T4 | Test phân quyền | Test lại sau khi Dev chỉnh sửa | Cần nhiều user để kiểm thử |

5.3 Cập nhật tiến độ

## PM-01 – Tạo dự án mới

Tiến độ: 80%
Thay đổi:

- Điều chỉnh lại UI form theo guideline mới của PO.

- Tách phần validate khỏi UI để dễ tái sử dụng.

Lý do:

- PO muốn đồng bộ giao diện toàn hệ thống.

- Việc tách logic giúp Dev sau dễ maintain, tránh duplicate.

## PM-02 – Tạo & quản lý Task

Tiến độ: 70%
Thay đổi:

- Bổ sung trường “priority” (độ ưu tiên) theo yêu cầu PO.

- Cập nhật lại API để hỗ trợ gán task cho nhiều người.

Lý do:

- Người dùng phản hồi cần phân loại mức độ ưu tiên.

- Sản phẩm được định hướng sử dụng cho nhiều nhóm → cần đa người thực hiện.

## PM-03 – Board Kanban

Tiến độ: 75%
Thay đổi:

- Tối ưu lại logic drag–drop để giảm delay khi thả task.

- Thêm hiệu ứng highlight khi kéo task vào cột.

Lý do:

- Bản cũ gây lỗi nhảy sai cột khi kéo nhanh.

- Trải nghiệm kéo thả chưa rõ ràng.

## PM-04 – Dashboard tiến độ

Tiến độ: 65%
Thay đổi:

- Đổi biểu đồ từ dạng thanh (bar) sang tròn (pie).

- Tách API tính phần trăm hoàn thành để giảm tải trên dashboard.

Lý do:

- PO muốn biểu đồ trực quan hơn.

- API dashboard bị nặng khi nhiều task → tách xử lý để tránh lag.

## PM-05 – Notification

Tiến độ: 60%
Thay đổi:

- Chuyển từ gửi thông báo thủ công sang realtime (WebSocket).

- Thêm phân trang cho danh sách thông báo.

Lý do:

- Gửi thông báo thủ công gây delay lớn.

- Người dùng có quá nhiều thông báo → cần phân trang để load nhanh hơn.

## PM-06 – Chỉnh sửa / Xóa Task

Tiến độ: 70%
Thay đổi:

- Bổ sung popup xác nhận khi xóa.

- Tối ưu validate khi chỉnh sửa task.

Lý do:

- Tránh việc xóa nhầm task → mất dữ liệu.

- Validate cũ chưa xử lý hết trường hợp đặc biệt (deadline, assignee null).

## PM-07 – Thành viên & Vai trò

Tiến độ: 60%
Thay đổi:

- Bổ sung quyền mới: “Project Owner”.

- Điều chỉnh lại UI để phân biệt rõ các quyền.

Lý do:

- PO muốn phân cấp quyền rõ hơn giữa Admin & Owner.

- Tester báo UI không rõ vai trò → dễ nhầm khi kiểm thử.

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả (BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| • PM-01 – Tạo dự án mới (4 task) • PM-02 – Tạo & quản lý Task (4 task) • PM-03 – Board Kanban (4 task) • PM-04 – Dashboard (3/4 task) | • PM-04 Task 4 – Kiểm thử số liệu Dashboard • PM-05 – Notification (4 task) • PM-07 – Thành viên & Vai trò (4 task) | • Tối ưu hiệu năng drag-drop vượt ngoài phạm vi Sprint • Thêm tooltip & UI nhỏ trong Dashboard (nằm ngoài kế hoạch) | BurnDown Chart mô tả: • Ngày đầu: 28 task • Giảm đều đến ngày 6 còn 10 task • Tồn đọng ngày cuối: 8 task • Biểu đồ thể hiện rõ tiến độ chững lại từ ngày 5 trở đi |

### 6.2 Các mục mới (thêm mới vào Backlog)

| STT | Backlog Item | Mô tả | Lý do thêm |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-18 | Thêm trường Priority cho Task | Cho phép phân loại độ ưu tiên | Người dùng cần quản lý task tốt hơn |
| PB-19 | Cho phép gán nhiều người vào 1 Task | Làm việc nhóm linh hoạt hơn | Yêu cầu thực tế từ nhóm vận hành |
| PB-20 | Biểu đồ Dashboard dạng nhiều loại | Bar/Pie/Line tùy chọn | PO muốn trực quan hơn |
| PB-21 | Notification Realtime | Chuyển từ polling sang socket | Tránh delay & giảm tải server |
| PB-22 | Quyền Project Owner | Phân quyền cao nhất | Đáp ứng phân cấp quản trị |

### 6.3 Thay đổi mức độ ưu tiên (reprioritized)

| Backlog Item | Ưu tiên cũ | Ưu tiên mới | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-05 – Notification | Medium | High | Công việc nhóm phụ thuộc thông báo |
| PM-07 – Vai trò & phân quyền | Medium | High | PO yêu cầu bảo mật & phân cấp |
| PM-04 – Dashboard | Low | Medium | Người dùng cần xem tiến độ nhanh |

### 6.4 User Stories bị cập nhật phạm vi (scope updated)

| User Story | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PM-02 | Thêm Priority + multi-assignee | Phản hồi người dùng |
| PM-03 | Drag-drop có highlight | Cải thiện UX |
| PM-04 | Chuyển sang nhiều loại biểu đồ | UX trực quan hơn |
| PM-05 | Chuyển thông báo sang realtime | Giảm delay |

6.5 Acceptance Criteria & DoD

### AC chung áp dụng cho tất cả User Stories

- Người dùng thực hiện được đúng chức năng mô tả trong User Story.

- Dữ liệu được validate đầy đủ và hiển thị chính xác.

- UI hiển thị đúng thiết kế, không lỗi bố cục.

- Kết quả thao tác được lưu vào hệ thống thành công.

- Tính năng đã được kiểm thử đầy đủ (Dev + Tester).

- Không còn bug mức Blocker hoặc Critical.

- Tương thích trên ít nhất 2 trình duyệt phổ biến (Chrome/Edge).

# Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành (DoD) |
| --- | --- |
| 1 | User Story hoàn chỉnh, mô tả rõ và đủ AC. |
| 2 | Code đã viết xong, chạy không lỗi. |
| 3 | Đã viết test cơ bản và qua kiểm thử của Tester. |
| 4 | Không còn bug Blocker/Critical, Minor được ghi log. |
| 5 | UI/UX đúng với design đã duyệt. |
| 6 | Đã review code, merge vào nhánh chính. |
| 7 | Đã demo và PO chấp nhận. |

6.6 Kiểm thử & báo cáo bug

### 1. Phạm vi kiểm thử

- Kiểm thử các User Stories: PM-01 → PM-07

- Kiểm thử giao diện Kanban, Burndown Chart, Daily Log

- Kiểm thử điều kiện Acceptance Criteria & DoD

- Kiểm thử các Task đã chia nhỏ

# Kết quả kiểm thử

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| Số Test Case thực hiện | 32 |
| Passed | 27 |
| Failed | 5 |
| Mức độ lỗi | 3 Minor, 2 Major |

# Danh sách Bug

| ID | Mô tả lỗi | Mức độ | Bước tái tạo | Kỳ vọng | Thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Không tạo được Project mới khi nhập tên quá dài | Minor | Nhập >100 ký tự → Save | Báo lỗi hợp lệ | Treo form |
| BUG-02 | Board không cập nhật trạng thái Task sang “Review” | Major | Kéo thả Task → Review | Task chuyển cột | Không chuyển |
| BUG-03 | Burndown Chart không trừ Task Pending | Minor | Cập nhật Pending | Trừ task hợp lệ | Chart không thay đổi |
| BUG-04 | Không gửi email thông báo khi gán Task | Major | Gán task cho user | Email gửi | Email không gửi |
| BUG-05 | Lọc theo ưu tiên không hoạt động | Minor | Chọn Priority = High | Hiện task High | Không lọc |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành nhiều User Stories quan trọng (PM-01, PM-02, PM-03…). | Dev update chậm nhưng không báo sớm → Tester phải chờ. | Một số User Stories không hoàn thành kịp Sprint (PM-05, PM-07). |
| Collaboration Dev–Tester cải thiện rõ rệt. | PO thay đổi yêu cầu vào giữa Sprint. | Ít thời gian cho tái cấu trúc code. |
| Kanban Board tăng khả năng theo dõi tiến độ. | Chưa thống nhất quy tắc đặt tên commit/branch. | Một số lỗi phát hiện muộn, đáng lẽ test được sớm hơn |
| Daily Meeting diễn ra đúng giờ và tập trung. | Drag & drop bị lag khi Demo. | Dashboard chưa hoàn thiện 100% nên Demo chưa trọn vẹn. |
| Không còn bug blocker vào cuối Sprint. | Một số task không được cập nhật trạng thái kịp thời. | Ít thời gian ghi log & tài liệu hỗ trợ thành viên mới. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Cập nhật Kanban kịp thời

  - Mỗi khi chuyển trạng thái task → phải update ngay.

- Giảm thay đổi giữa Sprint

  - Áp dụng “Change Freeze”, yêu cầu mới đưa vào Product Backlog.

- Chuẩn hóa quy ước Git

  - Thống nhất tên branch

- Tăng cường kiểm thử sớm

  - Chạy test liên tục, giảm lỗi phát hiện muộn.

- Thông báo sớm khi gặp trở ngại

  - Task trễ > 4 giờ → báo cáo ngay cho team.

- Cải thiện Story trước Sprint

  - Sàng lọc đều đặn, Story vào Sprint

- Dành thời gian cho người sàng lọc

  - Nỗ lực xử lý technical debt mỗi Sprint.

7.3 Bài học kinh nghiệm

Cần làm rõ yêu cầu sớm hơn
Backlog Refinement phải kỹ hơn để hạn chế thay đổi giữa Sprint.

Luôn cập nhật Kanban đúng thời điểm
Tránh hiểu nhầm tiến độ và giúp PO nắm trạng thái công việc chính xác.

Thông báo trở ngại ngay khi phát sinh
Không chờ đến Daily mới báo, để tránh chậm tiến độ của cả nhóm.

Chất lượng kiểm thử phải được đưa lên sớm
Test liên tục giúp giảm bug muộn và tăng độ ổn định khi demo.

Chuẩn hóa quy tắc làm việc chung
Quy ước Git, cách đặt tên, review code cần nhất quán để làm việc hiệu quả hơn.

Ưu tiên xử lý Technical Debt
Giữ thời gian refactor và tối ưu code giúp Sprint sau nhanh và ít lỗi

Demo cần chuẩn bị trước
Chạy thử demo 1 ngày trước Sprint Review để tránh sự cố bất ngờ